プロジェクト名：実行中の操作を説明・撤回できるローカル音声アシスタントの開発

提案者名：小幡有生、松川直生、白石雄太郎（参加・正式表記・所属・稼働は要確認）

未踏アドバンスト事業　プロジェクト詳細説明（ドラフト）

⓪ 過去の未踏IT人材発掘・育成事業・未踏アドバンスト事業・未踏ターゲット事業への応募状況

[要確認] 全提案者について、過去の応募年度、事業区分、テーマ名、採否、採択時の契約状況を応募前に確認し、該当がない場合も「なし」と明記する。

① プロジェクト名

実行中の操作を説明・撤回できるローカル音声アシスタントの開発

プロジェクト概要

個人PC上で音声指示を理解し、アプリを横断して操作しながら、実行前後の状態、変更理由、外部送信、取消し方法をローカルに記録する音声アシスタントを開発する。単に音声でマウスやキーボードを動かすのではなく、操作を取り消し可能なトランザクションへ変換し、ユーザーが途中で訂正・停止・巻戻しできることを技術核とする。

既存のコンピューター操作エージェントは、画面を観察して操作を反復できるが、長い業務では状態を見失い、不要な手順を増やし、誤操作後の復旧が難しい。本提案では、ローカルのアプリ状態、ファイル差分、ウィンドウ、クリップボード、権限、外部通信をイベント台帳へ記録し、音声対話と操作実行を同じ状態機械として扱う。

本プロジェクトの中心仮説は、ローカル状態を継続的に保持する操作台帳と、各ツールに対する取消し契約を導入すれば、画面画像だけを毎回解釈する方式より、長時間タスクの成功率を上げ、不可逆な誤操作を減らせる、という点にある。

② 背景、目的、目標

背景と課題

音声アシスタントとコンピューター操作エージェントは急速に一般化している。音声からアプリを起動し、メール、文書、ブラウザ等を操作するだけでは、新規性は弱い。また、クラウドへ画面・音声・文書を送る方式は、業務上の秘密や個人情報を常時外部へ渡す懸念があり、ローカル化だけでも小型モデルの性能競争に埋没する。

本当に困るのは、エージェントが「今どこまで実行し、何を変更し、何が外へ送られ、どう戻せるか」を利用者が把握できないことである。特に、ファイル上書き、メール送信、購入、権限変更などは不可逆性が高い。途中で人が「そこではなく別のファイル」「送信はまだ」と訂正しても、既に行われた操作との整合を取る必要がある。

そこで本提案は、音声を便利な入力手段ではなく、実行中の計画を低遅延で修正する制御チャネルとして位置づける。画面理解、OS・アプリAPI、ファイル差分、ローカルモデルを組み合わせ、各操作の事前条件、事後条件、副作用、取消し手段を記述する。

目的

クラウドへ機微データを送らず、長時間のPC業務を利用者が常に監督・訂正・撤回できる、説明可能で回復可能なローカル音声操作基盤を実現する。

8か月の到達目標

| 区分 | 到達目標 | 主な評価指標 |
| --- | --- | --- |
| タスク遂行 | 複数アプリをまたぐ実業務を完了 | 完了率、必要手順数、所要時間 |
| 安全性 | 不可逆操作を制御し、誤操作から復旧 | 不可逆誤操作率、取消し成功率、検知率 |
| 対話制御 | 実行中の訂正・停止・再開へ追従 | 割込み停止遅延、修正成功率 |
| ローカル性 | 音声・画面・文書を端末内で処理 | 未許可の外部送信0、端末内処理率 |
| 事業検証 | 対象業務で継続利用可能性を確認 | 利用者10名、反復試験、導入意向 |

[要確認] 初月に現行デモまたは最小試作を計測し、対象OS、対象アプリ、ハードウェア要件、数値目標を固定する。

③ プロジェクトの未踏性、ビジネス発展性または社会的意義

未踏性

本提案の未踏性は、PCを音声で操作することではなく、連続した操作を検証・撤回可能なローカル実行系へ変えることにある。

- ローカル操作台帳：音声意図、観測状態、計画、実行したAPI・入力、ファイル差分、外部通信を因果関係つきで保存する。

- 取消し契約：操作ごとに事前条件、期待結果、補償操作、確認が必要な境界を記述し、複数アプリにまたがる巻戻し計画を生成する。

- 状態差分による認識：毎回の画面画像だけに頼らず、アクセシビリティ木、ファイル、アプリAPI、プロセス、通知の差分から現在地を推定する。

- 音声による実行中修正：「止めて」「それではなく昨日の版」「送信前まで」といった指示を、進行中トランザクションの制約変更として処理する。

- 能力ベースの権限制御：読み取り、編集、外部送信、削除、購入等を分け、タスクと時間を限定した権限だけをエージェントへ渡す。

- ローカル適応：個人の語彙、ファイル配置、アプリ履歴を端末外へ出さず、軽量な索引・モデルへ反映する。

画面を見てクリックする汎用エージェントとの違いは、成功したかどうかだけでなく、変更の因果関係と回復可能性を第一級の実行状態にする点である。

ビジネス発展性

初期対象は、複数アプリ間の転記、文書整理、会議後処理等、反復頻度が高く、外部クラウドへデータを出しにくい個人・専門職業務とする。個人向け買切り・月額、企業向け端末ライセンス、業務別操作パックを候補とする。

顧客価値は「手を使わず操作できる」だけで測らず、作業時間、誤操作後の復旧時間、教育コスト、クラウド利用審査の回避、機密データの外部送信削減で評価する。

社会的意義

運動制約のある利用者や、視線・手を別の作業へ使う現場に新しい操作手段を提供できる。また、AIが利用者の代理で実行した変更を追跡・取消し可能にすることは、コンピューター操作AIを社会へ導入するうえでの責任分界を明確にする。

採択案件・競合との重複評価

2026年度上期の未踏アドバンスト採択案件には、発話と同時に文章を編集するエージェント型音声入力システムがある。本提案が音声入力や文章編集へ寄ると直接重複する。本提案は、複数アプリにまたがる状態管理、権限制御、外部副作用、巻戻しを対象とし、音声は実行中修正のインターフェースと位置づける。

④ 提案者が有する技術、経験、実績

[要確認] 以下は役割仮説である。全員が実際に開発へ従事し、各人の公開可能な実績、週当たり稼働時間、固有成果物を確定する。

| 提案者 | 想定担当 | 固有の成果物 | 確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小幡有生 | ローカル音声処理、対話状態、統合 | 音声制御ランタイム、全二重デモ | 音声AI実績、既存事業との境界、稼働 |
| 松川直生 | エージェント計画、状態推定、評価 | 操作台帳、取消し計画器、ベンチマーク | 関連研究・コード、稼働、所属承諾 |
| 白石雄太郎 | OS・アプリ統合、UX、実証 | 権限サンドボックス、監督UI、業務PoC | デスクトップ実装経験、顧客接点、稼働 |

現在地

[チーム仮説] 小幡氏の音声AIの知見は、低遅延の指示・割込みチャネルに直結する。一方、ローカルPC操作、OS権限、アプリ差分、巻戻しの実績は別に証明する必要がある。応募前に、音声で一つのアプリを操作するだけでなく、二つ以上のアプリへまたがる操作台帳の最小デモを作る。

不足している能力・外部協力

Windows等のOSセキュリティ、アクセシビリティAPI、ファイルシステム差分、アプリ固有API、企業端末管理について専門的知見が必要である。対象OSと3～5個の対象アプリを限定し、すべてのアプリを画面操作だけで扱おうとしない。

⑤ プロジェクト実施内容

開発項目1：対象業務と失敗分類

メール、カレンダー、ファイル、文書、ブラウザ等をまたぐ10～20個の長時間タスクを定義する。誤った対象選択、状態見失い、確認漏れ、重複実行、外部送信、復旧不能等の失敗を分類し、既存コンピューター操作エージェントの完了率、手順数、所要時間、復旧率を測る。

開発項目2：ローカル観測・操作台帳

画面、アクセシビリティ木、ウィンドウ、ファイル、プロセス、アプリAPI、ネットワークのイベントを共通形式で記録する。個人情報を含む原データと、計画に必要な索引を分離し、保存期間と削除を利用者が制御できるようにする。

開発項目3：取消し可能な操作ランタイム

各操作を、事前条件、実行、期待される差分、検証、補償操作の組として実装する。削除は一時保管、上書きは差分保存、メールは下書き、購入・送信は明示承認など、不可逆な境界の前で停止する。複数操作の途中失敗時には、安全に戻せる地点まで巻き戻す。

開発項目4：音声による実行中の計画修正

ローカル音声認識と対話モデルを用い、実行状況を短く読み上げ、停止、対象変更、条件追加、巻戻しを低遅延で処理する。確信度が低い指示は実行せず、画面上の候補と音声確認を組み合わせる。

開発項目5：評価と利用者実証

画面観測だけのベースライン、操作台帳あり、取消し契約あり、音声割込みありの条件で比較する。初見利用者と反復利用者に同じタスクを行ってもらい、完了率、介入回数、誤操作、復旧時間、信頼感を測る。未許可の外部通信がないことを通信ログでも検証する。

⑥ 予想される結果

- ローカルで動作する全二重音声制御と複数アプリ操作のデモ

- 操作の因果関係、外部副作用、取消し方法を保持するイベント台帳

- 主要なPC操作に対する取消し契約と権限サンドボックス

- 長時間タスクにおける既存方式との同条件比較ベンチマーク

- 利用者が実行状況を理解し、途中訂正・復旧できる監督UI

成功時には、音声アシスタントを「便利だが勝手に動くもの」から、「途中で共同編集でき、失敗から戻せる実行主体」へ変えられる。失敗した場合も、どのアプリ・副作用が回復不能で、どの状態観測が不足するかを体系化できる。

⑦ 実施スケジュール

| 期間 | 開発・検証 | 成果物 | 判断基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1か月目 | 対象OS・アプリ・業務固定、ベースライン | 失敗分類、評価タスク、実測値 | 汎用クリックとの差分を明確化 |
| 2か月目 | ローカルイベント収集、状態差分 | 操作台帳v0 | 主要変更を漏れなく追跡 |
| 3か月目 | 取消し契約、権限制御 | 実行ランタイムv0 | 3アプリで巻戻し可能 |
| 4か月目 | 音声割込み、状態説明、計画修正 | 音声操作デモv1 | 実行中の停止・変更に追従 |
| 5か月目 | 長時間・複数アプリ評価 | 比較レポートv1 | 完了率・復旧率の改善を確認 |
| 6か月目 | 個人適応、通信制御、性能改善 | PoC版 | 端末内処理と応答性を両立 |
| 7か月目 | 10名規模の利用者実証 | 実証結果、改善版 | 反復利用で有用性を確認 |
| 8か月目 | 再現性確認、成果・事業計画整理 | 最終版、技術文書、導入計画 | 第三者が評価を再現可能 |

中止・転換基準

3か月目までに、画面操作の自動化を超える操作台帳と巻戻しのデモが作れない場合、この案は「普通のローカル音声アシスタント」と判断して中止する。5か月目までに、台帳・取消し契約が完了率または復旧率を改善しない場合は、対象アプリを一業務へ絞る。音声認識精度の改善だけへ転換しない。

⑧ 必要経費

[要確認] 未踏アドバンストの委託費は、原則として提案者本人の作業時間に対する費用である。端末、検証用ソフトウェア、計算資源等の扱いは最新の公募要領に照らして確認する。

| 区分 | 算定方法 | 用途・備考 |
| --- | --- | --- |
| 小幡氏の作業費 | 稼働時間×単価 | 音声処理、対話状態、統合デモ |
| 松川氏の作業費 | 稼働時間×単価 | 操作台帳、取消し計画、評価 |
| 白石氏の作業費 | 稼働時間×単価 | OS統合、権限UI、利用者実証 |
| 検証環境等 | 公募要領に照らし要確認 | 端末、OS・アプリ環境、ローカル推論資源 |

⑨ その他

最大のリスク

- 技術的未踏性：音声でPCを操作するだけでは既存製品・研究と重複し、採択可能性が低い。

- OS制約：アプリごとに状態取得と取消し方法が異なり、汎用化が難しい。

- ローカル性能：端末内モデルだけでは、認識・計画・画面理解の精度や速度が不足する可能性がある。

- 安全性：メール送信、削除、購入、権限変更等は完全に巻き戻せず、誤った安心感を与える危険がある。

- 評価：短いデモは成功しやすく、長時間の現実的業務でなければ技術差を証明できない。

応募前に解消する事項

1. 二つ以上のアプリをまたぎ、途中訂正と巻戻しを含む最小デモを作る。

2. 対象OS、対象アプリ、対応する副作用、非対応操作を明示する。

3. 既存コンピューター操作エージェントと同一タスクで完了率、手順数、所要時間、復旧率を測る。

4. 会社業務、既存コード、顧客、音声AI事業との知財・稼働・事業境界を整理する。

5. 全提案者の担当、週当たり稼働、所属承諾、公開可能な実績を確定する。

主要な参照情報

- IPA「2026年度上期 エージェント型音声入力システムの開発」、2026年6月30日：https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/advanced/2026first/gaiyou-fj-2.html

- OSWorld-Human、2025年6月：https://arxiv.org/abs/2506.16042

- OSWorld 2.0、2026年6月：https://arxiv.org/abs/2606.29537

- Anthropic「Computer use tool」、2026年8月17日確認：https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/tool-use/computer-use-tool

- Google Cloud「Computer Use」、2026年8月17日確認：https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/models/computer-use

[情報源からの推論] コンピューター操作エージェントは長時間タスクの状態保持、制約順守、検証、効率に未解決課題がある。ローカル化だけでなく、操作の因果関係と回復可能性を実行系へ組み込むことが、技術的な差別化になる。