プロジェクト名：感覚非干渉型スキルキャプチャによる接触中心ロボット学習基盤の開発

提案者名：小幡有生、松川直生、白石雄太郎（参加・正式表記・所属・稼働は要確認）

未踏アドバンスト事業　プロジェクト詳細説明（ドラフト）

⓪ 過去の未踏IT人材発掘・育成事業・未踏アドバンスト事業・未踏ターゲット事業への応募状況

[要確認] 全提案者について、過去の応募年度、事業区分、テーマ名、採否、採択時の契約状況を応募前に確認し、該当がない場合も「なし」と明記する。

① プロジェクト名

感覚非干渉型スキルキャプチャによる接触中心ロボット学習基盤の開発

プロジェクト概要

熟練者の指先や手に極薄・軽量な圧力・ひずみセンサーを装着し、作業者の触覚と動作をできる限り変えずに、映像、手指姿勢、接触、力の時間系列を同期収集する。得られたデータを人の身体座標からロボットの接触状態へ変換し、少量の実演からロボット方策を学習できる基盤を開発する。

一般的な動画データ収集では、見た目から接触の発生、滑り、押込み、把持力を正確に復元できない。一方、厚いグローブや外骨格型デバイスは、熟練者の感覚と動作そのものを変える。本提案は、染谷研究室等で研究されてきたナノメッシュ・有機エレクトロニクス系センサーの「着けても技能を壊しにくい」という性質を、ロボット学習のデータ品質へ接続する。

本プロジェクトの中心仮説は、感覚非干渉型センサーで取得した接触事象を中心表現として用いることで、映像・姿勢だけの実演データよりも、接触を伴う作業の学習成功率とデータ効率を有意に高められる、という点にある。

② 背景、目的、目標

背景と課題

ロボット基盤モデルの発展に伴い、人間の作業実演を大規模に集める取り組みが増えている。装着型カメラ、手持ちグリッパー、遠隔操作、動画からの姿勢推定など、多様な収集方法が提案されている。しかし、コネクタ挿入、ケーブル取り回し、柔軟物操作、壊れやすい物の把持のような作業では、成功を左右する接触の瞬間と力の変化が映像だけでは観測しにくい。

既存の触覚グローブや力覚デバイスは有用だが、厚み、剛性、配線、重量が作業者の触覚や把持戦略を変える可能性がある。熟練者の本来の技能を収集したい場面では、計測装置による介入自体が教師データの偏りになる。

東京大学染谷研究室等の研究では、皮膚上で伸縮し、機械的負担を抑えたナノメッシュセンサーや、指先感覚を大きく阻害しない薄膜圧力センサーが報告されている。本提案では、このデバイスを新規発明したと主張するのではなく、その特性を利用して「センサーを装着した実演が、装着していない実演とどれほど同じか」を定量化し、ロボット学習の性能へ結びつける。

目的

人の技能を壊さずに接触情報を取得し、異なる身体構造を持つロボットへ再利用可能な接触中心データセットと学習基盤を実現する。

8か月の到達目標

| 区分 | 到達目標 | 主な評価指標 |
| --- | --- | --- |
| 非干渉性 | センサー装着による人の動作変化を定量化 | 作業時間、軌跡、把持力、主観負担の差 |
| 同期計測 | 映像・姿勢・接触・力を同一時刻軸で記録 | 同期誤差、欠損率、接触イベント検出F1 |
| 表現学習 | 身体形状に依存しにくい接触中心表現を獲得 | 再構成誤差、異作業・異人への転移性能 |
| ロボット学習 | 映像のみの実演を上回る | 成功率、必要実演数、未知条件での成功率 |
| 現場検証 | 実作業と実ロボットで比較 | 1業務、2種類以上の操作、協力先1件以上 |

[要確認] 実証作業、利用できるセンサー、ロボット、協力先、目標値は応募前に確定する。特にセンサー実物へのアクセスがなければ、本案の中核は成立しない。

③ プロジェクトの未踏性、ビジネス発展性または社会的意義

未踏性

本提案の未踏性は、動画にセンサー値を追加することではなく、計測によって人の技能を変えないという制約を学習パイプライン全体へ組み込む点にある。

- 感覚非干渉性の評価手法：無装着、薄膜センサー、一般的なグローブ型装置を同一作業で比較し、教師データの変形を測る。

- 接触事象の中心表現：物体ID、接触部位、法線方向、滑り、押込み、接触前後の状態遷移を、手の形状に依存しにくいグラフとして表す。

- 映像と疎な接触信号の相互補完：映像が遮蔽された区間では接触信号を、センサーがない部位では映像を用い、信頼度つきで統合する。

- 人からロボットへの再標的化：人の関節角を模倣するのではなく、達成すべき接触状態と物体運動を、ロボットの可動域・力制約の下で再現する。

- データ価値の定量化：同数の実演に対し、接触情報あり・なしで方策学習の成功率、頑健性、必要実演数を比較する。

既存の遠隔操作・装着型収集基盤との非連続な違いは、操作装置を使うための訓練を不要にし、日常の熟練作業をできるだけそのまま収集すること、および接触信号の有無が学習性能へ与える因果的な差を検証することにある。

ビジネス発展性

初期対象は、少量多品種で接触技能がボトルネックとなる製造・保守作業とする。顧客は、ロボット導入企業、システムインテグレーター、ロボット学習データ事業者を想定する。収益候補は、収集キット、データ変換・学習ソフトウェア、現場計測・導入支援である。

汎用データ市場から始めず、コネクタ挿入、ケーブル取り回し、柔軟部品の組立等のうち一つに絞り、現在人手で発生している教育・品質・停止コストと比較する。

社会的意義

熟練技能の高齢化・継承困難に対し、動画では残しにくい接触と力の知識を保存できる。人を危険・反復作業から解放しながら、熟練者を単なる撮影対象とせず、本人の自然な作業を尊重するデータ収集方法を提示する。

採択案件・競合との重複評価

2026年度上期の未踏アドバンストにはPhysical AIの開発プラットフォームが採択されている。また、世界的にも装着カメラ、遠隔操作、汎用ロボットデータセットは競争が激しい。本提案はプラットフォーム全般を目指さず、「センサー装着が技能を壊さないか」と「接触情報が学習を改善するか」の二つを実験で証明する。ここが曖昧なら、既存データ収集基盤の一機能に見える。

④ 提案者が有する技術、経験、実績

[要確認] 以下は役割仮説である。染谷研究室の所属、共同研究、設備利用、センサー提供、知財利用について現時点では確認できていない。研究室名だけを権威づけに使わず、実際のアクセス権と担当者を確定する。

| 提案者 | 想定担当 | 固有の成果物 | 確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小幡有生 | システム統合、現場要件、データ基盤 | 同期収集ソフト、現場デモ、データ仕様 | ロボット・センサー経験、稼働、事業との境界 |
| 松川直生 | マルチモーダル学習、再標的化 | 接触表現モデル、方策学習、比較実験 | 関連する研究・コード、計算資源、稼働 |
| 白石雄太郎 | ハードウェア接続、実証設計 | センサーインターフェース、収集UI、PoC | デバイス実装経験、現場接点、稼働 |

必須となる外部協力

- 感覚非干渉型の薄膜・ナノメッシュセンサーを実際に提供または試作できる研究者・機関

- 実証作業を提供し、熟練者の計測と比較試験を許可する現場

- 方策を実行する実ロボットと、安全な試験環境

応募前に、少なくともセンサー利用についての書面確認と、実証候補からの関心表明を得る。実物がない状態で動画処理のみを先行すると、提案の技術核が失われる。

知財・倫理

センサーの特許、製造ノウハウ、研究室で得た成果、所属組織の設備を利用する場合、その権利と公開範囲を明確にする。作業映像と生体・運動データは個人性と企業秘密を含み得るため、同意、匿名化、持出し、学習利用、削除の条件を定める。

⑤ プロジェクト実施内容

開発項目1：対象作業とベースラインの固定

候補作業から、接触情報が成功を左右し、8か月で実ロボット評価できる一業務を選ぶ。第一候補はコネクタ挿入またはケーブル取り回しとする。無装着、一般グローブ、薄膜センサーの3条件で、人の作業時間、軌跡、失敗、把持力、主観負担を測る。

開発項目2：同期収集キット

一人称・外部カメラ、手指姿勢、物体姿勢、薄膜圧力・ひずみセンサーを共通クロックへ同期する。センサーのずれ、剥離、欠損、ドリフトを記録し、収集後に品質を判定できるようにする。データ形式、校正手順、装着手順を再現可能に文書化する。

開発項目3：接触イベント推定と中心表現

接触開始、滑り、押込み、離脱等をセンサー信号から検出し、映像・姿勢と関連づける。作業者の手の関節角そのものではなく、物体間の接触関係、相対運動、力の変化を表す時間グラフを生成する。

開発項目4：ロボットへの再標的化と方策学習

接触グラフを目標とし、ロボットの形状、可動域、力・速度制約を満たす軌道を求める。映像・姿勢のみ、接触信号のみ、統合表現の3条件を同じ実演数で学習し、成功率、データ効率、未知物体・位置への頑健性を比較する。

開発項目5：現場実証とデータ価値評価

実証先の熟練者からデータを収集し、本人の作業を阻害していないかを確認する。実ロボットで反復試験を行い、接触情報の追加コストに対する学習性能の改善を示す。性能が改善しない場合は、どの接触信号・作業条件で価値が生じるかを切り分ける。

⑥ 予想される結果

- 薄膜センサー装着が熟練作業へ与える影響を定量化したデータ

- 映像、姿勢、接触、力を同期した接触技能データセット

- 身体構造に依存しにくい接触中心表現と再標的化ソフトウェア

- 実ロボットで映像のみとの同条件比較を行った評価結果

- センサー利用、知財、同意、現場運用を含む実証手順

成功時には、動画収集量を増やすだけでは得られない「触れ方」のデータ価値を示せる。失敗した場合も、装着による技能変化とロボット学習への寄与を同時に測った負の結果は、今後のデータ収集装置設計に有用である。

⑦ 実施スケジュール

| 期間 | 開発・検証 | 成果物 | 判断基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1か月目 | センサー・ロボット利用確定、対象作業選定 | 協力条件、実験計画、ベースライン | 実物と現場へのアクセスを確認 |
| 2か月目 | 同期収集キット、校正・装着手順 | 収集系v0、品質検査 | 欠損率と同期誤差を許容内へ |
| 3か月目 | 3装着条件の人作業比較 | 非干渉性評価レポート | 薄膜条件の影響が最小か判断 |
| 4か月目 | 接触イベント検出、接触グラフ | 表現モデルv0 | 接触イベントを再現可能に抽出 |
| 5か月目 | 再標的化、シミュレーション評価 | ロボット方策v0 | 接触目標を別身体へ変換可能 |
| 6か月目 | 実ロボット試験、アブレーション | 比較評価v1 | 映像のみとの差を確認 |
| 7か月目 | 現場データ収集、未知条件試験 | 実証データ、改良版 | データ効率・頑健性を検証 |
| 8か月目 | 再現性確認、成果・事業計画整理 | 最終デモ、データ仕様、報告書 | 第三者が収集・学習を再現可能 |

Go／No-Go条件

1か月目終了時点で、実センサー、利用権、実ロボット、対象作業のいずれかが確保できない場合はNo-Goとする。3か月目に薄膜センサーが人の作業を一般グローブと同程度に変える場合は、装着方法またはセンサー構成を見直す。6か月目に接触情報が映像のみを上回らない場合は、対象作業または表現仮説を一度だけ変更し、汎用プラットフォーム化は行わない。

⑧ 必要経費

[要確認] 未踏アドバンストの委託費は、原則として提案者本人の作業時間に対する費用である。センサー試作、ロボット利用、計算資源等の扱いは最新の公募要領とPM事務局へ確認する。

| 区分 | 算定方法 | 用途・備考 |
| --- | --- | --- |
| 小幡氏の作業費 | 稼働時間×単価 | 収集基盤、現場統合、データ設計 |
| 松川氏の作業費 | 稼働時間×単価 | 表現学習、再標的化、方策評価 |
| 白石氏の作業費 | 稼働時間×単価 | センサー接続、収集UI、実証運用 |
| 設備・消耗品等 | 公募要領に照らし要確認 | センサー、治具、ロボット利用料、計算資源 |

⑨ その他

最大のリスク

- 実物アクセス：研究室内のセンサーや製造設備を利用できなければ、提案の核を検証できない。

- 技術的重複：動画とウェアラブルのロボットデータ収集は競争が激しく、単なる多モーダル収集では弱い。

- 非干渉性：極薄でも配線、接着、校正が動作や触覚を変える可能性がある。

- 再標的化：人の柔軟な指先接触を、自由度や触覚が異なるロボットで再現できない可能性がある。

- 知財・公開：センサー、研究データ、現場映像、学習成果の権利が複数組織にまたがる。

応募前に解消する事項

1. 染谷研究室等との関係、センサー提供、設備利用、担当者、知財、成果公開の可否を書面で確認する。

2. 実証先から対象作業、熟練者の参加、撮影・計測、ロボット試験への関心表明を得る。

3. 使用する実ロボット、エンドエフェクタ、シミュレータ、試験回数を確定する。

4. 予備実験で無装着とセンサー装着の差を測り、少なくとも一つの接触イベントを同期取得する。

5. 全提案者の担当、週当たり稼働、所属承諾、研究室・会社との知財境界を確定する。

主要な参照情報

- 東京大学「Unnoticeable nanomesh sensors for the skin」、2020年：https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/articles/z0508_00107.html

- Miyamotoほか、Nanomesh Sensor System for Monitoring Skin Strain、2020年：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7423357/

- Niuほか、A Wearable Microfluidic Sensing Patch for Dynamic Pressure Measurements、2020年：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33214278/

- JST「指先の感覚を損なわずに計測できる極薄センサー」、2020年11月20日：https://www.jst.go.jp/pr/announce/20201120/index.html

- IPA「2026年度上期 Physical AIの開発プラットフォーム」、2026年6月30日：https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/advanced/2026first/gaiyou-kj-2.html

[情報源からの推論] センサーの薄さ自体は既存研究成果であるが、それが技能実演の分布変化を抑え、ロボット学習の成功率を高めるかは未確立である。この因果鎖を実物・実作業・実ロボットで検証することが本提案の価値になる。