プロジェクト名：国内完結・監査可能な超低遅延音声AIランタイムの開発

提案者名：小幡有生、松川直生、白石雄太郎（参加・正式表記・所属・稼働は要確認）

未踏アドバンスト事業　プロジェクト詳細説明（ドラフト）

⓪ 過去の未踏IT人材発掘・育成事業・未踏アドバンスト事業・未踏ターゲット事業への応募状況

[要確認] 全提案者について、過去の応募年度、事業区分、テーマ名、採否、採択時の契約状況を応募前に確認し、該当がない場合も「なし」と明記する。

① プロジェクト名

国内完結・監査可能な超低遅延音声AIランタイムの開発

プロジェクト概要

音声AIの推論、ストリーミング処理、ログ、監視、障害対応を国内環境で完結させ、音声および派生データが国外へ出ていないことを技術的に検証可能にする、リアルタイム音声AIランタイムを開発する。単なる国内ホスティングではなく、日本語の全二重対話、割込み、電話網接続、監査証跡、閉域・オフライン運用を一つの実行基盤として統合する。

対象は、通信事業者、コンタクトセンター基盤事業者、音声AIサービス提供者、機微情報を扱う公共・医療・金融等の事業者である。既存の海外APIを置き換えるだけでなく、モデル、音声コーデック、推論サーバー、ルーティング、観測系を交換可能な構造にし、用途ごとの遅延、精度、コスト、データ所在の制約を満たす実行計画を自動生成する。

本プロジェクトの中心仮説は、「国内完結性を証明できる実行系」と「人間同士に近い全二重対話品質」を同時に満たすには、モデル単体ではなく、音声区間検出、逐次認識、対話推論、逐次合成、割込み制御、配置最適化を横断するランタイムが必要である、という点にある。

② 背景、目的、目標

背景と課題

リアルタイム音声AIは、音声認識、言語モデル、音声合成を個別に呼び出す構成から、音声を直接扱う全二重モデルへ移行しつつある。一方で、処理主体、保存場所、障害時の経路、派生ログの所在まで含めて国内完結性を説明できる選択肢は限られる。特に企業導入では、平均遅延だけでなく、p95・p99遅延、同時接続時の劣化、割込みへの追従、個人情報の扱い、監査可能性が採用判断を左右する。

海外事業者も日本向けデータ保存機能を提供しているが、保存場所と処理場所は同義ではない。したがって本提案では、「日本に置いたサーバー」を価値の中心にせず、各リクエストがどのモデル、ノード、通信経路、ログ方針で処理されたかを追跡し、国外送信がないことを検証できる実行証跡を提供する。

また、低遅延のみを競争軸にすると、海外を含む基盤モデルや推論サービスの進歩によって容易に陳腐化する。そこで、国内完結性、電話網・閉域網との接続、全二重対話制御、監査、障害時の縮退運転を一体化し、既存APIの薄いラッパーではない技術核を構築する。

目的

機微な音声を扱う組織が、国外の音声AI APIに依存せず、自然な対話品質と運用上の説明責任を両立できる国内音声AI基盤を実現する。

8か月の到達目標

| 区分 | 到達目標 | 主な評価指標 |
| --- | --- | --- |
| 対話品質 | 日本語の全二重対話、割込み、言い直し、相槌を一貫して処理 | ターン判定F1、割込み成功率、指示追従率 |
| 遅延 | 電話網またはWebRTC経由で実用的な応答を維持 | 最初の音声応答までのp50・p95、割込み停止遅延 |
| 国内完結 | 音声、文字起こし、埋込み、ログを含むデータ経路を監査 | 国外向けデータ送信0、処理証跡の完全率 |
| 運用 | 障害、過負荷、モデル停止時に安全に縮退 | 復旧時間、縮退成功率、SLO違反率 |
| 事業検証 | 通信・音声AI事業者との共同検証 | インタビュー10件、設計協力2社、PoC 1件以上 |

[要確認] 数値目標は初月のベースライン計測後に固定する。応募時には、現在のデモで測定した端末、回線、同時接続数、モデル構成を明記する。

③ プロジェクトの未踏性、ビジネス発展性または社会的意義

未踏性

本提案の未踏性は、国産モデルを並べることや国内クラウドへ配置することではない。音声対話を「遅延制約つき分散実行問題」として扱い、発話中の状態、割込み可能点、処理ノード、モデル、データ保持方針を一つの実行計画で管理する点にある。

- 日本語会話の逐次状態を保った全二重実行グラフ：認識完了を待たずに意味仮説を更新し、応答開始と撤回を制御する。

- 遅延予算コンパイラ：用途別のp95目標、閉域要件、モデル制約から、端末・国内エッジ・国内リージョンへの配置を決定する。

- データ系譜付きランタイム：原音、特徴量、文字列、生成音声、ログの生成・保存・削除・転送をリクエスト単位で追跡する。

- キャリアグレードの縮退制御：GPU過負荷、回線劣化、モデル障害時に、機能を段階的に落としながら通話を継続または安全に終了する。

- 交換可能なモデル境界：特定の海外APIへ固定せず、国内外のモデルを同条件で比較し、閉域時は許可済みモデルだけで動作させる。

既存技術との差は、音声認識・言語モデル・音声合成の個別性能ではなく、リアルタイム制約とデータ主権制約を同時に満たすための実行制御、証跡、評価基盤に置く。

ビジネス発展性

初期顧客は、自社顧客へ音声AIを提供する通信・音声AI事業者とする。API従量課金、閉域・専有環境の年間利用料、運用支援を収益候補とし、最初から大規模な汎用消費者サービスを狙わない。顧客が既に負担している海外API費用、専用線、セキュリティ審査、録音管理、障害対応の総コストと比較する。

社会的意義

音声は本人性、健康状態、感情、会話内容を含み得る高感度データである。処理の所在と利用履歴を説明可能にし、災害時や外部サービス停止時にも国内・閉域環境で最低限の音声インターフェースを継続できることは、重要サービスのデジタル自律性に寄与する。

採択案件・競合との重複評価

2026年度上期の未踏アドバンスト採択案件には、発話と同時に文章を編集するエージェント型音声入力システムがある。本提案は、個人の入力支援ではなく、複数事業者が利用する実行基盤、国内完結性の証明、障害時運用を対象とする。ただし、日本語全二重対話だけを前面に出すと重複して見えるため、監査可能な分散ランタイムを成果物の中心に置く。

④ 提案者が有する技術、経験、実績

[要確認] 以下は現時点の役割仮説である。応募者は全員が実際に開発へ従事し、固有の成果物、週当たり稼働時間、8か月間の参加可否を確定する。

| 提案者 | 想定担当 | 固有の成果物 | 確認事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小幡有生 | 音声AIアーキテクチャ、顧客要件、統合 | 全二重ランタイム、電話網接続、比較デモ | 音声AIの公開可能な実績、既存事業との境界、稼働 |
| 松川直生 | 推論基盤、評価、信頼性 | 配置最適化、負荷試験、障害注入環境 | 関連コード・研究実績、稼働、所属承諾 |
| 白石雄太郎 | プロダクト実装、監査UI、事業検証 | API、管理画面、データ系譜表示、PoC | 関連実績、顧客接点、稼働、所属承諾 |

現在地

[チーム仮説] 小幡氏の音声AI分野の知見とデモ可能性は、この案のチーム適合性を高める。ただし、審査で評価されるのは肩書ではなく、本人が実装したコード、実測値、顧客課題との対応である。応募前に、既存デモの構成、所有者、再利用可能範囲を棚卸しする。

不足している能力・外部協力

通信網接続、個人情報・電気通信分野の運用要件、GPU基盤の大規模負荷試験については、設計協力者または実証先が必要である。協力先は助言者として名義だけを借りず、提供する環境、評価データ、作業範囲を明文化する。

⑤ プロジェクト実施内容

開発項目1：ベースラインと評価ハーネス

既存の国内実行可能な音声認識、言語モデル、音声合成、音声対音声モデルを同一の端末・回線条件で計測する。録音された固定音声だけでなく、割込み、相槌、言い直し、沈黙、雑音、回線揺らぎを含む対話シナリオを作成し、遅延を区間別に分解する。

成果物は、再現可能なベンチマーク、負荷生成器、タイムスタンプ付きトレース、比較レポートである。

開発項目2：全二重ストリーミングランタイム

音声フレーム、暫定文字列、意味仮説、応答計画、合成音声をイベントストリームとして扱う。ユーザーの割込み時には、発話を止めるだけでなく、未確定の応答状態を撤回し、新しい文脈へ接続する。日本語の文末待ちによる遅延を抑えつつ、早すぎる誤応答を制御する。

開発項目3：配置最適化と国内完結証明

端末、顧客拠点、国内エッジ、国内データセンターの候補から、遅延予算、GPU容量、モデルライセンス、保存規則を満たす配置を選ぶ。各処理に署名付きの実行記録を付け、許可されていない外向き通信をネットワークレベルで遮断・検知する。

開発項目4：障害・過負荷時の縮退運転

高精度モデルから軽量モデルへの切替、生成応答から定型応答への切替、ログ粒度の変更など、データ保護を弱めない縮退方針を実装する。障害注入試験により、復旧時間と会話継続率を測る。

開発項目5：実証用APIと運用画面

WebRTCおよび電話網から利用できるAPI、会話単位の遅延分解、モデル経路、データ所在、SLO違反を確認できる管理画面を構築し、設計協力先でPoCを行う。

⑥ 予想される結果

- 国内完結性を通信遮断試験と実行証跡で検証できる音声AIランタイム

- 日本語の割込み・言い直しを扱う全二重対話デモ

- 同一条件で既存APIと国内構成を比較する公開可能なベンチマーク

- 通信・音声AI事業者とのPoC結果および導入要件一覧

成功時には、顧客が「国内で動いているはず」という契約上の主張に頼らず、処理経路を技術的に検証できる。失敗した場合も、品質・遅延・コスト・主権制約のどこに限界があるかを定量化し、国内音声AI基盤の設計知見を残す。

⑦ 実施スケジュール

| 期間 | 開発・検証 | 成果物 | 判断基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1か月目 | 現デモ棚卸し、顧客インタビュー、ベースライン | 要件表、評価ハーネスv0、実測値 | 最大の遅延要因と顧客制約を特定 |
| 2か月目 | ストリーミングイベント基盤、電話/WebRTC接続 | ランタイムv0 | 音声区間別の追跡が可能 |
| 3か月目 | 暫定意味更新、応答開始・撤回制御 | 全二重デモv1 | 割込みシナリオで改善を確認 |
| 4か月目 | 配置最適化、通信制御、データ系譜 | 国内完結実行v1 | 国外送信0を試験で確認 |
| 5か月目 | 同時接続負荷試験、障害注入、縮退制御 | 信頼性評価レポート | p95と復旧目標の達成可否を判断 |
| 6か月目 | 設計協力先向けAPI・管理画面、接続試験 | PoC版 | 顧客環境で1シナリオ完走 |
| 7か月目 | PoC、競合比較、コスト最適化 | PoC結果、料金仮説 | 継続利用意向と残課題を確認 |
| 8か月目 | 再現性確認、成果整理、事業計画 | 最終版、技術文書、次年度計画 | 第三者が構成と測定を再現可能 |

中止・転換基準

3か月目までに、日本語全二重制御が既存の単純パイプラインに対して有意な改善を示さない場合、モデル開発の比重を下げ、監査・配置・障害制御へ集中する。5か月目までに設計協力先が得られない場合は、通信事業者向け汎用基盤ではなく、閉域要件が明確な一業務へ対象を絞る。

⑧ 必要経費

[要確認] 未踏アドバンストの委託費は、原則として提案者本人の作業時間に対する費用である。最新の公募要領、契約条件、各人の稼働可能時間を確認して最終化する。

| 区分 | 算定方法 | 用途・備考 |
| --- | --- | --- |
| 小幡氏の作業費 | 稼働時間×単価 | 音声ランタイム、電話網接続、顧客検証 |
| 松川氏の作業費 | 稼働時間×単価 | 推論基盤、評価、障害・負荷試験 |
| 白石氏の作業費 | 稼働時間×単価 | API、監査画面、PoC実装 |
| 外部計算資源等 | 公募要領に照らし要確認 | GPU・回線・電話番号等を委託費で扱えるか確認 |

⑨ その他

最大のリスク

- 技術的未踏性：国内ホスティングと低遅延だけでは、既存技術の組合せと評価される可能性が高い。

- コスト：国内設備と高性能モデルを組み合わせると、海外APIより高価になる可能性がある。

- モデル権利：重み、学習データ、音声、話者性、商用利用条件の確認が必要である。

- 顧客接続：通信事業者向けは商談・審査が長く、8か月以内の実証設計が難しい。

- チーム境界：小幡氏の既存音声AI事業と提案が密接な場合、法人提案と判断されるリスクがある。

応募前に解消する事項

1. 既存コード、モデル、顧客、データ、知財を誰が所有し、本プロジェクトへ何を持ち込むかを文書化する。

2. 会社業務と本プロジェクトの稼働、費用、契約、成果物、販売先を分離する。

3. 全提案者の所属組織から、兼業、知財、秘密保持、成果公開について承諾を得る。

4. 通信または音声AI事業者2社以上から、現行費用、遅延要件、国内完結要件を聴取する。

5. 現デモのp50・p95遅延、同時接続数、月額原価を測定し、応募書類へ記載する。

主要な参照情報

- IPA「2026年度上期 エージェント型音声入力システムの開発」、2026年6月30日公開：https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/advanced/2026first/gaiyou-fj-2.html

- 経済産業省「GENIACの取組」、2026年5月14日発表：https://www.meti.go.jp/english/press/2026/0514_001.html

- Instruct-FD、2026年7月：https://arxiv.org/abs/2607.20460

- BayLing-Duplex、2026年6月：https://arxiv.org/abs/2606.14528

[情報源からの推論] 全二重対話モデルの性能向上は速く、単一モデルの低遅延性は長期の堀になりにくい。一方、閉域接続、実行証跡、障害時運用、顧客固有のSLOを横断する実装と評価データは、継続的な優位性になり得る。