プロジェクト名：物理AIの委任を撤回・訂正する音声安全基盤の開発

提案者名：小幡有生、松川直生、白石雄太郎（参加・正式表記・所属・稼働は要確認）

【提案プロジェクト詳細資料】

⓪（過去に応募した提案と類似のテーマで応募する場合）改良点など、前回の提案との差異

[要確認] 提案者全員の過去応募歴を確認する。類似テーマでの応募がない場合は「該当なし」とする。類似応募がある場合は、前回提案の題名、年度、審査結果を記載し、本提案で新たに加えた音声・意味・行為のStreaming IR、行為契約、端末上Safety Monitor、実機HIL評価との差異を明示する。

①プロジェクトの背景、目的、目標

背景と問題

AIエージェントやロボットへ自然言語で作業を委任できるようになる一方、いったん開始された物理行為は、画面上の生成結果と異なり簡単には巻き戻せない。現在の一般的な音声操作は、発話区間の確定、音声認識、LLMによる意味解釈、制御命令への変換を直列に行う。この構造では、利用者がAIの発話へ重ねて「違う」「赤ではなく青」「止まって」と訂正しても、確定処理を待つ間に機器が行為を続ける可能性がある。

確認済みの事実として、Moshiは2024年にfull-duplex音声対話と約200ms級の実動作レイテンシを示しているため、低遅延だけを未踏性の中心には置けない。またInstruct-FDは2026年、full-duplexシステムのターンテイキング指示追従を評価し、調査時点の最良モデルでも遵守率64.4%と報告している。情報源からの推論として、低遅延モデルと物理非常停止の間には、曖昧な訂正を意味として扱いながら、期限内に安全側へ遷移する制御層が不足している。

目的

人、AI、機器が同時に動く現場で、実行中の委任を音声で即時に撤回・訂正するVoice Safety Kernelを開発する。部分発話の段階から停止・訂正候補を検知し、行為の危険度、期限、確認条件に応じて、停止、減速、保留、確認、再開を切り替える。高知能なクラウドAIの応答を安全境界にせず、端末上の決定論的なSafety Monitorから機器へ制御イベントを出す。

代表デモと到達目標

[要決定] 最初の対象はロボットアームの対象選択・停止、または移動機器の進路変更・停止の一作業に固定する。代表デモでは、機器が動作中に利用者が重複発話で停止または対象変更を指示する。一般的なASR→LLM→制御方式と同条件で比較し、騒音、エコー、複数話者、通信断を加えたHIL環境でも評価する。数値は応募前の現状測定後に確定し、下表は反証可能な暫定値とする。

| 評価指標 | 現状 | 暫定目標 | 測定条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停止指示から安全出力まで | 未測定 | p95 100ms以下 | 端末内経路。ASR→LLM→制御と比較 |
| 停止見逃し率 | 未測定 | 1%以下 | 騒音・エコー・重複発話を含む事前登録データ |
| 誤停止率 | 未測定 | 5%以下 | 通常会話と機器指示を混在させた評価 |
| 訂正完了率 | 未測定 | ベースライン比20pt以上改善 | 対象・数量変更、停止後再開 |
| 機器間移植性 | 0機器 | 2種類の実機 | 行為契約を再利用し、機器アダプタだけ交換 |
| 顧客検証 | 0件（未確認） | 実証意向2件、実機PoC 1件 | 対象作業と評価KPIを文書化 |

②開発に関する未踏性の主張、期待される効果など

技術的な核

- 音声・意味・行為のStreaming IR：未確定の部分音声、話者、確信度、対象候補、AI発話状態、機器状態を同じ時間軸で更新する。

- 行為契約：「停止は100ms以内」「対象変更は再確認」「通信断時は減速」のように、期限、危険度、確認条件、縮退動作を機器非依存の形式で記述する。

- 端末上Safety Monitor：クラウドAIの出力をそのまま信頼せず、行為契約を決定論的に評価して停止、減速、保留等の制御イベントを発行する。

- 投機的訂正と確定処理の統合：部分発話で安全側へ一時遷移し、後続発話で対象変更や再開条件を確定する。

- 再現可能なHIL評価：騒音、エコー、重複発話、複数話者、通信断、なりすましを含む失敗条件を事前登録し、2種類の機器で比較する。

最大の技術仮説

チームの仮説は、部分発話と行為状態を連続時間で統合し、端末上の行為契約へ照合すれば、クラウドLLMの応答を待たずに物理行為を安全側へ遷移させながら、その後の意味的な訂正まで完了できる、というものである。停止遅延だけを短くしても誤停止・見逃しが増える場合、または機器間で契約を再利用できない場合、この仮説は反証される。

既存手段との違い

| 比較軸 | 本提案 | ASR→LLM→制御 | 物理非常停止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部分発話中の停止 | 行為状態と統合して扱う | 原則、認識・解釈完了待ち | ボタン操作で可能 |
| 意味を伴う訂正 | 対象変更・条件変更を契約で扱う | LLM解釈に依存 | 扱わない |
| クラウド断 | 安全経路は端末内で継続 | 構成に依存 | 継続 |
| 決定論的期限 | 行為契約で明示 | 原則保証なし | 機器仕様で保証 |
| 主な弱点 | 誤検知と意味曖昧性 | 遅延と不確実性 | 柔軟な訂正ができない |

直近の未踏アドバンストにはエージェンティック音声入力と物理AI基盤の近接案件がある。本提案は、文書入力や実行前後の説明責任ではなく、不可逆な物理行為を実行中に中断・訂正する制御意味論、端末ランタイム、失敗ベンチマークを中心にする。生成AIの薄いラッパーではなく、Streaming IR、行為契約、Safety Monitor、HIL試験系を自作範囲とする。

期待される効果

- 機器企業が自然言語操作を導入する際、個別に音声安全層と失敗試験を作り直す工数を減らす。

- ロボット、移動機器、遠隔操作、スマート設備へ共通の委任・撤回プリミティブを提供する。

- AIが誤らないことを前提にせず、人間が実行中でも介入権を保持できる設計へ移行する。

主な情報源（確認日2026-08-12〜13）：Moshi 2024 https://arxiv.org/abs/2410.00037 、Instruct-FD 2026 https://arxiv.org/abs/2607.20460 、IPA 2026年度上期エージェンティック音声入力 https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/advanced/2026first/gaiyou-fj-2.html 、IPA 2026年度上期物理AI基盤 https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/advanced/2026first/gaiyou-kj-2.html

③開発の具体的な進め方

システム構成

マイク音声・AI発話状態・機器状態 → Streaming IR → 部分意図・話者・対象推定 → 行為契約を評価する端末上Safety Monitor → 機器アダプタ → ロボット／物理機器、という安全経路を構成する。高知能AI経路は確認・訂正内容の解釈を担うが、期限付き停止は高知能AIの応答を待たない。全判断、入力時刻、機器状態、縮退動作を監査ログへ残す。

開発項目

| 開発項目 | 内容 | 成果物・合格条件 |
| --- | --- | --- |
| Streaming IRと日本語訂正データ | 部分音声、重複発話、話者、対象、行為状態を時刻同期する | スキーマ、実装、データ。主要シナリオを欠落なく表現 |
| 行為契約とSafety Monitor | 期限、危険度、確認、縮退動作を記述・決定論評価する | 契約言語、端末ランタイム。通信断でも期限内停止 |
| 部分意図推定 | 騒音・エコー・重複発話下で停止・訂正候補を推定する | 推定モデル。見逃し・誤停止を事前登録条件で報告 |
| 機器アダプタ | 共通制御イベントを機器固有の停止・減速へ変換する | 2種類のアダプタ。契約本体を変更せず移植 |
| HIL評価ハーネス | 音声・通信・機器状態の失敗を再現する | ベンチ、失敗動画、比較レポート |

8か月の開発計画

| 期間 | 開発内容 | マイルストーン | 評価・顧客検証 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1〜2か月目 | 対象作業固定、20以上の失敗シナリオ、Streaming IR、単一機器アダプタ | 期限内停止を行うv0 | ベースライン測定、設計パートナー2件 |
| 3〜5か月目 | 行為契約、訂正・再開、端末実装、HIL失敗注入 | 停止・対象変更・再確認を含むv1 | ASR→LLM方式との同条件比較 |
| 6〜8か月目 | 2機器目へ移植、現場PoC、SDK・評価キット整備 | 再現可能なv2と実機デモ | 実機PoC、外部開発者テスト |

Go／No-Go

- 2か月目：停止遅延と見逃し率がベースラインを改善しなければ、意味的訂正より先に音響・端末経路を再設計する。

- 4か月目：行為契約が一機器にしか適用できなければ、汎用SDKの主張を弱め、対象機器専用ランタイムへ範囲を縮小する。

- 6か月目：実証先が確保できない場合は公開可能な実機ベンチと第三者開発者評価を代替証拠とする。ただし応募前に最低一件の実証アクセスを優先して確保する。

④開発者の実力・能力を示す実績（スキル・経験・受賞歴等）及びそれに基づくプロジェクトの実現性

以下は2026-08-12時点の本人申告であり、応募前に正式所属、学年、研究テーマ、公開URL、受賞歴、稼働を本人確認する。

| 開発者 | 本人申告の背景 | 暫定担当と成果物 | 稼働 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小幡有生 | 早稲田大学学部卒、東京大学大学院・染谷研究室を休学中、音声AI領域で起業 | Streaming IR、音声処理、全体統合、実機デモ | [要確認] |
| 松川直生 | 東京大学学部卒、東京大学大学院の機械学習系研究室に所属 | 行為契約、Safety Monitor、端末ランタイム | [要確認] |
| 白石雄太郎 | 東京大学学部卒、東京大学大学院で機械学習を研究 | 部分意図推定、データ、HIL評価レポート | [要確認] |

実現性の根拠は学歴や肩書ではなく、各人が期間中に自作する成果物と現在の能力証拠で示す。応募前に、各人の公開可能なコード、論文、モデル、組込み・実機実績、受賞歴をURL付きで追記する。[要本人記入] 本プロジェクトを始めた動機として、音声AIの実装中に経験した具体的な失敗または顧客要望と、実行中の委任を撤回・訂正する問題へ至った経緯を記載する。

現時点で確認できる成果物は技術構想、競合整理、評価計画であり、本案の動作コード、30秒実機デモ、同条件ベンチマーク、独自データ、設計パートナーは未確認である。応募までに、単一機器の停止・訂正デモ、20以上の失敗シナリオ、ASR→LLM→制御との比較、実証意向2件を最低到達点とする。3名の役割は本人の実績、希望、月別稼働を確認して確定する。

⑤事業化・社会実装の新規性・優位性、想定するターゲットと規模

対象と提供価値

最初の利用者は、ロボット・産業機器へ自然言語操作を組み込むソフトウェア／制御開発者、支払者は機器メーカー、ロボットSIer、実証を行う事業部門を想定する。最初の用途は一機器・一作業へ限定し、機器シリーズ単位のSDKライセンス、HIL評価キット、機器アダプタの組込み支援として提供する。

既存の非常停止を置換せず、自然言語操作と物理安全機構の間へ追加する層として導入する。特定のクラウドモデルへ依存せず、実機で蓄積する重複発話、騒音、通信断、誤停止、見逃しの失敗データ、再利用可能な行為契約、端末実装を優位性の核とする。

ターゲット規模の算定

[要顧客調査] 市場規模はロボット市場全体を流用せず、自然言語操作を計画する対象企業数 × 対象機種数 × 一機種あたりのSDK・評価・組込み単価でボトムアップ算定する。応募前にロボット／機器開発者10件へ、現行の音声UI開発費、安全評価工数、操作者配置、導入予算を聞き、同じ切迫課題が3件以上あるか確認する。実証意向2件から支払者、導入条件、PoC予算を具体化する。

⑥事業化・社会実装の具体的な進め方

| 時期 | 対象 | 検証内容 | 成功条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 応募前 | 開発者10件 | 失敗、現行停止経路、導入予算 | 同じ切迫課題3件以上 |
| 1〜2か月目 | 設計パートナー2件 | 対象作業と安全KPI | 評価条件の文書合意 |
| 3〜5か月目 | 1社・1機器 | HILと実機PoC | ベースラインを定量改善 |
| 6〜8か月目 | 2社目または2機器目 | 移植性と導入工数 | アダプタ交換で再利用 |
| 終了時 | 支払者 | SDK・評価支援の有償化 | 有償契約または条件付き発注意向 |

安全責任については早期に「安全認証済み」と主張せず、既存の安全機構を残した追加層として責任分界と評価範囲を明確にする。機器ごとの統合コストは共通イベントと薄いアダプタに分離し、2種類の機器で移植工数を測る。音声誤認識への不信には、平均成功率だけでなく、見逃し、誤停止、縮退動作、失敗動画を公開可能な範囲で示す。

⑦事業期間終了後の事業化・社会実装に関する計画

終了後0〜12か月は、期間中の設計パートナーを最初の導入顧客とし、一〜二用途で製品組込みを進める。Safety Monitor、行為契約、HIL評価ハーネスをSDK・評価キットへ整備し、安全・認証の専門家と既存安全規格との責任分界を整理する。継続主体を新会社、既存会社から分離した事業、個人チームのいずれにするかは、知財境界と合わせて決定する。

1〜3年は、ロボットアーム、移動機器、遠隔操作機器の複数カテゴリへ行為契約を展開し、日本語以外、複数話者、ウェアラブルマイク等へ評価条件を拡張する。国内の二機器で再現性と導入工数を示した後、機器企業、ロボットSIer、音声モデル開発者が共通利用できる評価シナリオとログ形式を提案し、海外展開を検討する。

[要試算] 終了後に必要な人員はコア開発2〜3名、実機統合・評価1〜2名相当、外部の安全・法務・知財専門家を仮置きする。年間経費は人件費、GPU・収録・実機設備、試験環境、法務・知財に分け、利用可能な既存資産を棚卸しして算定する。売上計画は、SDKライセンス、HIL評価支援、機器アダプタ組込みの三本で、顧客インタビュー後に単価、粗利、保守範囲、初年度案件数を設定する。

⑧予算内訳のまとめ

実施費用は、採択後の委託期間中に応募者本人が行う開発作業時間を基礎に算出する。物品購入費を主目的にせず、ロボット、端末、GPU、収録環境は、保有資産、実証先設備、自己負担、外部サービスの利用範囲を分ける。3名プロジェクトの総額上限は1,600万円であるが、現時点で各人の月別稼働可能時間と算定単価が未確認のため、虚偽の数値は置かない。

| メンバー | 主な作業 | 総作業時間・算定根拠 | 委託費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小幡有生 | 音声処理、Streaming IR、統合、実機検証 | [要確認] 月別時間×8か月 | [要算定] |
| 松川直生 | 行為契約、Safety Monitor、端末実装 | [要確認] 月別時間×8か月 | [要算定] |
| 白石雄太郎 | 部分意図推定、データ、HIL評価 | [要確認] 月別時間×8か月 | [要算定] |
| 合計 | 全員が実際に開発へ従事 | [要確認] 総作業時間 | 上限1,600万円以内 |

応募前に、2027年1月〜9月の月別稼働可能時間、他業務・学業との両立、単価算定方法を本人確認し、Webフォーム入力2の実施費用総額と一致させる。既存会社・研究室の人員、設備、コード、顧客を用いる場合は、個人応募の委託費と二重計上しない。

⑨提案プロジェクトと所属企業が行うビジネスモデル・技術開発との差異（提案者のいずれかが企業等に所属する場合のみ）

小幡氏は音声AI領域で起業しているとの本人申告があるが、会社名、既存製品、技術、コード、顧客、売上、投資、知財はリポジトリ上で未確認である。本提案は、一般的な会話AI、音声認識API、音声エージェント受託ではなく、物理AIの実行中の委任撤回・訂正を扱うStreaming IR、行為契約、端末上Safety Monitor、HIL評価基盤を新規開発対象とする。

[要本人・会社確認] 応募前に、既存会社と本提案を、目的、顧客、コードリポジトリ、背景知財、データ、設備、勤務時間、契約、経費、成果知財の帰属で対照表にする。既存事業のコード、顧客、秘密情報、会社稼働を無断転用せず、本プロジェクト固有のリポジトリ、顧客合意、作業記録、経費を分離する。研究室・勤務先についても競業、秘密保持、設備・試料利用、成果知財の承諾を確認する。